| Прилог 1: ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА |
| --- |
| ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ |
|  | R 103/4 km деоница: 0+000 do km 10+911 (Прхово - Шимановци) |
| редни | опис | стационажа | једница | процењена - прелиминарна | напомена |
| број | позиције | почетна | крајња | мере | количина | цена | вредност | почетак | рок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Машинско дотеривање денивелисане банкине | 0+000 | 10+911 | м2 | 24.400,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ручно разастирање гребаног материјала на банкинама у слоју од 10 цм са ваљањем | 0+000 | 10+911 | м2 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Машинско кошење траве са банкина 2 пута годишње | 0+000 | 10+911 | м2 | 24.400,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Машинско кошење траве на слободним површинама 2 пута годишње | 0+000 | 10+911 | м2 | 73.200,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кошење траве ручно на површинама око смероказа, колобрана,одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ 2 пута годишње | 0+000 | 10+911 | м2 | 5.200,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Сечење густог шибља ручно са слагањем на страну | 0+000 | 10+911 | м2 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Машинско чишћење наноса са превозом материјала на 10 км | 0+000 | 10+911 | м3 | 820,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Машински ископ одводних јаркова и корекцијa са превозом земље до 5 км | 0+000 | 10+911 | м3 | 1.000,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем, мат. пребац. на банкину | 0+000 | 10+911 | м1 | 1.240,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Скидање испуцалог асфалта глодалицом д=7 цм. Припрема за крпљење ударних рупа где се одмах уграђује асфалт. | 9+000 | 10+400 | м2 | 2.600,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ручно крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата | 0+000 | 10+911 | т | 140,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Машинско крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата | 9+000 | 10+400 | т | 455,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће | 0+000 | 10+911 | м2 | 8.000,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Постављање стуба за знак | 0+000 | 10+911 | ком | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Знак | 0+000 | 10+911 | ком | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања. | 0+000 | 10+911 | м1 | 10.911,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Обележавање попречних линија и других озн.на коловозу | 0+000 | 10+911 | м2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима | 0+000 | 10+911 | м1 | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА |
| --- |
| ЗА ПУТНИ ПРАВАЦ |
|  | R 121 km деоница: 5+000 do km 45+771 (Попинци - Купиново) |
| редни | опис | стационажа | једница | процењена - прелиминарна | напомена |
| број | позиције | почетна | крајња | мере | количина | цена | вредност | почетак | рок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Машинско дотеривање денивелисане банкине | 5+000 | 45+771 | м2 | 92.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ручно разастирање гребаног материјала на банкинама у слоју од 10 цм са ваљањем | 5+000 | 45+771 | м2 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Машинско кошење траве са банкина 2 пута годишње | 5+000 | 45+771 | м2 | 112.000,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Машинско кошење траве на слободним површинама 2 пута годишње | 5+000 | 45+771 | м2 | 336.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кошење траве ручно на површинама око смероказа, колобрана,одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ 2 пута годишње | 5+000 | 45+771 | м2 | 11.000,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Сечење густог шибља ручно са слагањем на страну | 5+000 | 45+771 | м2 | 40.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Машинско чишћење наноса са превозом материјала на 10 км | 5+000 | 45+771 | м3 | 1.300,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Машински ископ одводних јаркова и корекцијa са превозом земље до 5 км | 5+000 | 45+771 | м3 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем, мат. пребац. на банкину | 5+000 | 45+771 | м1 | 2.742,00 |  |  |  |  |  |
|  | Рушење испуцалог асф.коловоза д=6-8 цм пнеумат. пиштољем, пребацивање раскоп. мат. на банкину. | 5+000 | 45+771 | м2 | 1.370,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Скидање испуцалог асфалта глодалицом д=7 цм. Припрема за крпљење ударних рупа где се одмах уграђује асфалт. | 7+000 | 12+000 | м2 | 3.428,58 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ручноп крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата | 5+000 | 45+771 | т | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Машинско крпљење ударних рупа - асф. бетоном од кречњачког агрегата | 7+000 | 12+000 | т | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће | 5+000 | 45+771 | м2 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Постављање стуба за знак | 5+000 | 45+771 | ком | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Знак | 5+000 | 45+771 | ком | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назиру постојеће линије | 5+000 | 45+771 | м1 | 40.771,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Обележавање попречних линија и других озн.на коловозу | 5+000 | 45+771 | м2 | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима | 5+000 | 45+771 | м1 | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 103/4 km деоница: 0+000 do km 10+911 (Прхово - Шимановци) |  |  |  |  |  |  |
|  | R 121 km деоница: 5+000 do km 45+771 (Попинци - Купиново) |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ по стопи 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом по стопи 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легенда колона и начин попуњавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Редни број планиране позиције - врсте радова |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Опис позиције - врста рада које се планира извести у склопу летњег одржавања |  |  |  |  |
| 3 | Почетна стационажа деонице на којој се планирају радови |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Крајња стационажа на којој се планирају радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Јединица мере за наведену позицију |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Процењена - прелиминарна количина која се планира извести |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Процењена - прелиминарна цена по јединици мере (стварна цена ће се добити кроз јавну набавку) |  |  |  |
| 8 | Процењена вредност (производ количине и цене) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прелиминарни - планирани термин почетка извођења радова |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предвиђени - планирани прелиминарни рок за извршење планираних радова |  |  |  |  |
| У _____________, дана _____. 2013 године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |